Kaizen Classroom

TPI - 2026

Anthony Simond, SI-CA2a

Chef de projet : Raphael Favre

Expert 1 : Daniel Berney

Expert 2 : Jason Crisante

Figure 1 - Logo

Date de Publication : mercredi 13 mai 2026

Table des matières

1	Analyse préliminaire	3

1.1	Introduction	3

1.2	Objectifs du projet	3

1.3	Planification initiale	5

2	Analyse / Conception	7

2.1	Technologies utilisées	7

2.2	Use Cases	8

2.3	Analyse des besoins	12

2.4	Analyse des risques	14

2.5	Planification	15

2.6	Maquettes	16

2.7	Modèle Conceptuel de Données 	22

2.8	Choix technique du système de session	23

2.9	Chiffrements des mots de passes	24

2.10	Modèle Logique de Données	25

2.11	Stratégie de test	26

3	Réalisation	28

3.1	Architecture de l’application	28

3.2	Dossier de Réalisation	29

3.3	Description des tests effectués	35

3.4	Erreurs restantes :	49

3.5	Liste des documents fournis	49

4	Conclusion	49

4.1	Objectifs atteints / non-atteints	49

4.2	Points positifs / négatifs	50

4.3	Améliorations possibles	50

# Analyse préliminaire

## Introduction

Contexte et Objectifs :

Kaizen Classroom est une organisation à but non lucratif, sociale et solidaire, dont la finalité est de soutenir l'apprentissage des élèves en difficulté. Actuellement, le suivi des périodes de soutien (1 à 2 périodes par semaine) est géré à l’aide fichiers Excel ou googlesheet amenant à des interprétations diverses quant au remplissage par les enseignants ainsi qu’une forte complexité pour les administrateurs quant à la comptabilisation des périodes effectuées.

L'objectif de ce TPI est donc de réaliser une application qui simplifie la charge administrative des enseignants et des administrateurs de Kaizen Classroom

L'application doit permettre aux enseignants d'enregistrer rapidement les détails de chaque séance via une interface intuitive, d’automatiser des rapports destinés aux familles, tout en offrant aux administrateurs une visibilité rapide et synthétique des heures de suivi de chaque enseignant.

Ce projet est réalisé dans le cadre de mon Travail Pratique Individuel (TPI) de fin d’apprentissage  au CPNV.

Ce projet me permet de consolider mes compétences en développement Python et en gestion de base de données MySQL, tout en utilisant un Framework moderne (Streamlit)

## Objectifs du projet

### Objectifs Fonctionnels (Rôles et fonctionnalités)

Le projet vise à fournir une interface différenciée selon deux rôles distincts :

Pour l’Enseignant :

- Saisie du suivi hebdomadaires :  Formulaire permettant de noter la présence, le motif d’absence, le contenu pédagogique et les observations.

- Consultation : Accès à son propre historique avec un système de filtres par élève et par date.

Pour l’Administrateur :

- Droits étendus : Accès à toutes les fonctions « Enseignant ».

- Supervision :  Vue globale sur les suivis de toute l’équipe avec des filtres par enseignant, par élève et par période.

- Statistiques :  Calcul automatique du nombre de périodes effectuées par un enseignant sur un mois donné

- Gestion (CRUD) : L’administrateur aura accès à une interface lui permettant d’ajouter, modifier ou supprimer des entités (Élèves, Enseignants, Parents).

- Attribution pédagogique : L’administrateur aura accès à une interface permettant d'affecter un élève à un ou plusieurs enseignants spécifiques.

### Objectifs Techniques et Contraintes

L’application doit respecter ces contraintes suivantes :

- Développement : Langage Python avec le Framework Streamlit.

- Données : Persistance via une base de données MySQL.

- Sécurité : Chiffrement des mots de passe en base de données et gestion stricte des sessions pour protéger l'accès administrateur.

- Déploiement : Accessibilité via navigateur web sur le réseau local de l'association.

### Objectifs Personnels

- Organisation :  Respect des délais des rendus (Tous les Mardi et Jeudi + Rendu Final)

- Amélioration du Pré-TPI : Finir les fonctionnalités du cahier des charges, Amélioration du Résumé du rapport du TPI dans les Annexes, Amélioration du Manuel d’Utilisation et aussi d’Installation, exécuter les tests que je n’ai pas pu faire dans le Pré-TPI.

- Fonctionnalités : Finir toutes les fonctionnalités prévues dans le cahier des charges.

## Planification initiale

### Méthodologie de Planification

Pour réaliser ce projet  dans le temps imparti de  90 heures, j’ai choisi d’appliquer  la méthodologie Waterfall (en cascade). Ce modèle linéaire est adapté aux projets dont les exigences sont clairement définies dès le départ, comme c’est le cas pour ce cahier des charges.

L’utilisation de cette approche se justifie par plusieurs facteurs :

- Structure et rigueur : Elle impose une validation de chaque étape avant de passer à la suivante, ce qui assure une base solide pour le développement.

- Maîtrise des délais : Avec un temps fixe de 90 heures, le découpage séquentiel permet de suivre précisément l’avancement et de respecter les échéances.

- Expérience technique : Ayant déjà mis en pratique cette méthodologie lors de mon Pré-TPI, je maîtrise ses outils et ses phases, ce qui réduit les risques d’erreurs d’organisation.

Conformément au cahier des charges, j’ai découpé le projet en quatre phases distinctes :

- Analyse/Conception (20h)

- Implémentation (34h)

- Tests (12h)

- Documentation(18h)

- Finalisation du TPI et Autres (6H)

### Diagramme de Gantt

Mon planning prend en compte les

contraintes horaires spécifiques

(pauses, jours fériés des 14 et 15

mai) et respecte

l'échéance finale du mercredi 20 mai

Figure 2 Planification Initiale

2026

# Analyse / Conception

## Technologies utilisées

- Python : Langage principal du projet pour sa flexibilité et ses nombreuses bibliothèques orientées données.

- PyCharm : Environnement de développement utilisé pour l’écriture et le débogage du code.

- Streamlit : Framework utilisé pour l’interface utilisateur. Il permet de transformer des scripts Python en applications web interactives.

- MySQL Workbench : Outil de modélisation utilisé pour le MLD et l’administration de la base de données.

- Serveur MySQL : Système de gestion de base de données relationnelle qui assure le stockage, la persistance et la gestion des données du projet.

- MySQL Connector : Bibliothèque permettant la communication et l’exécution de requêtes SQL entre l’application Python et le serveur MySQL.

- Git : Logiciel de gestion de versions utilisé pour suivre l’évolution du code source. Il me permet de sauvegarder l’historique de mon travail, de revenir en arrière en cas d’erreur et de garantir l’intégrité de mon développement.

- Gantt Project : Utilisé pour établir la planification initiale.

- Bcrypt : Bibliothèque Python utilisée pour le hachage sécurisé des mots de passe. Elle repose sur l’algorithme de hachage Blowfish.

- Draw.io : Utilisé pour le MCD.

- Figma : Utilisé pour concevoir les interfaces visuelles durant la phase de « Maquettes »

- Pytest : Framework de test utilisé pour automatiser les tests unitaires du projet. Il permet de s’assurer de la fiabilité des fonctions critiques, comme la sécurité, en validant chaque composant de manière isolée.

### Choix du SGBD : MySQL vs SQLite

Pour ce projet, le choix s’est porté sur MySQL plutôt que SQLite pour plusieurs raisons stratégiques :

- Gestion Multi-utilisateurs (Accès concurrents) :

- SQLite est un simple fichier local. Si plusieurs enseignants essaient d’enregistrer un suivi en même temps, le fichier peut se verrouiller.

- MySQL est un serveur qui gère nativement de nombreux utilisateurs connectés simultanément, ce qui est indispensable pour une application de gestion de classe.

- Sécurité et Droits d’accès :

  - MySQL permet de créer des utilisateurs avec des privilèges précis (lecture seul, écriture, etc.) directement au niveau du serveur de données.

  - SQLite n’offre pas de gestion fine de droits d’accès au sein de la base.

- Évolutivité :

  - MySQL est conçu pour supporter de très gros volumes de données et peut être hébergé sur un serveur distant, permettant ainsi d’accéder à l’application depuis n’importe quel ordinateur de l’école.

- Type de données et Fonctions :

  - MySQL offre des types de données plus riches et des fonctions de calcul de temps plus puissantes que SQLite.

## Use Cases

Acteurs identifiés :

- Enseignant : L’utilisateur standard qui saisit les suivis.

- Administrateur : l’utilisateur avec les pleins pouvoirs incluant aussi les droits de l’enseignant.

Tableau des cas d’utilisation :

| ID | Acteur | Cas d'utilisation | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | Utilisateur | S'authentifier | Se connecter de façon sécurisée (ID / Password). |
| UC02 | Enseignant | Saisir un suivi | Enregistrer présence, contenu et observations. |
| UC03 | Enseignant | Consulter ses suivis | Voir son propre historique avec filtres (élève/date). |
| UC04 | Admin | Superviser les suivis | Consulter les suivis de tous les enseignants. |
| UC05 | Admin | Gérer les ressources (CRUD) | Ajouter/Modifier/Supprimer Enseignants, Élèves, Parents. |
| UC06 | Admin | Affecter un élève | Lier un élève à un ou plusieurs enseignants. |
| UC07 | Admin | Statistiques de Gestion | Calculer les périodes effectuées pour la facturation. |

UC01 : S’authentifier

- Acteur principal : Utilisateur (Enseignant ou Administrateur).

- Description : Permet d'accéder à l'interface privée de l'application selon son rôle.

- Précondition : L'utilisateur possède un compte créé par un administrateur.

- Scénario nominal :

  - L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe.

  - Le système vérifie la correspondance avec le hash stocké en base de données.

  - Le système identifie le rôle (Enseignant/Admin) et redirige vers la page d'accueil correspondante.

- Exceptions : Si les identifiants sont erronés, le système affiche un message d'erreur et bloque l'accès.

UC02 : Saisir un suivi hebdomadaire

- Acteur principal : Enseignant (ou Administrateur)

- Précondition : L'enseignant doit être connecté.

- Scénario nominal :

  - L'enseignant sélectionne l'élève (parmi ceux qui lui sont affectés).

  - Il indique si l'élève est présent ou absent (avec motif).

  - Il saisit le contenu pédagogique.

  - Il ajoute des observations qualitatives.

  - Il valide la saisie.

- Postcondition : Les données sont enregistrées dans la base MySQL.

UC03 : Consulter ses suivis

- Acteur principal : Enseignant.

- Description : Visualiser l'historique des séances passées pour préparer les suivantes.

- Scénario nominal :

  - L'enseignant accède à l'onglet "Historique".

  - Le système affiche uniquement les suivis rédigés par lui-même.

  - L'enseignant utilise les filtres (par élève ou par plage de dates) pour affiner la liste.

  - Le système met à jour l'affichage en temps réel.

UC04 : Supervision globale des suivis

- Acteur principal : Administrateur.

- Description : Contrôler le travail de l'ensemble du corps enseignant.

- Scénario nominal :

  - L'administrateur accède à la vue "Supervision".

  - Le système affiche les suivis de tous les enseignants.

  - L'admin peut filtrer par enseignant spécifique, par élève ou par plage de dates pour vérifier la qualité des rapports.

UC05 : Gestion des ressources (CRUD)

- Acteur principal : Administrateur.

- Description : Gérer les entités de base (Enseignants, Élèves, Parents).

- Scénario nominal :

  - L'admin sélectionne l'entité à gérer (ex: "Élèves").

  - Il choisit l'action : Ajouter (nouveau formulaire), Modifier (éditer l'existant) ou Supprimer.

  - Le système met à jour la base de données MySQL.

- Contrainte : La suppression d'un enseignant ou d'un élève doit être gérée prudemment (suppression en cascade) pour ne pas corrompre l'historique des suivis.

UC06 : Affectation pédagogique

- Acteur principal : Administrateur.

- Description : Lier un élève à un ou plusieurs enseignants.

- Scénario nominal :

  - L'admin accède à l'interface d'affectation.

  - Il sélectionne un enseignant dans une liste déroulante.

  - Il sélectionne un ou plusieurs élèves à lui attribuer.

  - Il valide l'affectation.

- Postcondition : Les élèves sélectionnés apparaîtront désormais dans la liste de saisie (UC02) de cet enseignant.

UC07 : Statistiques de gestion

- Acteur principal : Administrateur.

- Description : Permet de compter les heures pour la facturation.

- Scénario nominal :

  - L'admin accède à la section "Statistiques".

  - Il sélectionne un enseignant et une période (mois/année).

  - Le système interroge la base de données.

  - Le système affiche le total des périodes effectuées.

## Analyse des besoins

Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le système doit permettre de réaliser.

| ID | Besoin | Description | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| BF01 | Authentification | Le système doit permettre aux utilisateurs de se connecter via un login et mot de passe. | Haute |
| BF02 | Saisie de suivi | L'enseignant doit pouvoir saisir les données d'une séance (présence, contenu, observations). | Haute |
| BF03 | Gestion des rôles | Le système doit limiter l'accès aux fonctions admin aux seuls utilisateurs autorisés. | Haute |
| BF04 | Gestion CRUD | L'admin doit pouvoir créer, lire, modifier et supprimer les élèves, enseignants et parents. | Haute |
| BF05 | Liaison Élève/Enseignant | L'admin doit pouvoir définir quel enseignant suit quel élève. | Haute |
| BF06 | Calcul de périodes | Le système doit calculer automatiquement le total d'heures par enseignant/mois. | Moyenne |
| BF07 | Historique filtrable | L'utilisateur doit pouvoir filtrer ses rapports par élève et par date. | Moyenne |

Besoins non-fonctionnels :

Public cible :

Les utilisateurs finaux sont les enseignants de l'association, dont l'aisance technique peut varier. L'interface doit donc être très simple, épurée et efficace pour ne pas alourdir leur charge administrative. C'est pour cette raison que l'accent sera mis sur l'ergonomie.

Ces besoins définissent les contraintes de qualité, de sécurité et techniques.

Sécurité & Confidentialité

- Protection des données : Les mots de passe doivent être hachés avant d'être stockés en base de données.

- Gestion des sessions : Un utilisateur ne doit pas pouvoir accéder aux pages d'administration en manipulant l'URL.

- Confidentialité : Un enseignant ne peut voir que les données des élèves qui lui sont attribués.

Ergonomie & Utilisabilité

- Simplicité : L'interface Streamlit doit être épurée (public cible ayant une aisance technique variable).

- Accessibilité : L'application doit être consultable via n'importe quel navigateur web moderne sur le réseau local.

Performance & Fiabilité

- Disponibilité : L'application doit fonctionner de manière stable sur le serveur local de l'association.

- Persistance : Aucune donnée saisie ne doit être perdue en cas de redémarrage du serveur (utilisation de MySQL).

Maintenance

- Code source : Le code doit être versionné sur GitHub et être documenté pour permettre une reprise facile par un autre développeur.

## Analyse des risques

Pour chaque risque, j’ai  évalué la Probabilité (P) et la Gravité (G) sur une échelle de 1 à 3 (1 = faible, 3 = élevé). Le produit des deux donne l'Impact (I).

| Risque | P | G | I | Mesure d'atténuation (Solution) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte de données (crash disque, mauvaise manipulation SQL) | 1 | 3 | 3 | Mettre en place des sauvegardes régulières de la base MySQL et utiliser Git pour le code. |
| Retard sur le planning (difficulté technique avec Streamlit) | 2 | 2 | 4 | Prioriser les besoins "Haute Priorité" et simplifier l'interface si le temps manque. |
| Accès non autorisé (faille de sécurité) | 1 | 3 | 3 | Hachage des mots de passe (bcrypt) et contrôle strict des sessions sur chaque page. |
| Incompatibilité réseau (accès local au CPNV/Association) | 2 | 2 | 4 | Tester l'accès via l'adresse IP locale très tôt dans la phase d'implémentation. |
| Problème matériel (ordinateur en panne) | 1 | 3 | 3 | Utilisation de GitHub (dépôt distant) pour récupérer le code rapidement sur une autre machine. |
| Complexité du filtrage SQL (statistiques complexes) | 2 | 1 | 2 | Se documenter sur les requêtes GROUP BY et COUNT en SQL dès la phase de conception. |

## Planification

Dans le cadre d’une méthodologie Waterfall, la planification a été figée dès le premier jour pour garantir le respect de l’échéance du 20 mai 2026.

Dates clés du projet :

Début du projet : Jeudi 23 avril 2026.

Fin du projet : Mercredi 20 mai 2026

Durée totale : 90 heures

Découpage des phases (WaterFall) :

Voici l’enchaînement des phases telles que définies dans mon diagramme de Gantt :

Phase d'Analyse et Conception (20h) :

- Définition des besoins

- Analyse des risques

- Use Cases

- MCD

- Maquettes

- Choix technique du système de session

- Chiffrements des mots de passe

- Architecture de l’application

- MLD

Phase de Réalisation / Implémentation (34h) :

- Création de la base de données

- Développement du code Python

- Interface Streamlit.

Phase de Tests (12h) :

- Tests unitaires

- Tests fonctionnels

- Test de sécurité

- Correction de bugs

Phase de Documentation (18h) :

- Rapport du TPI

- Manuel utilisateur

## Maquettes

Pour créer les maquettes, j’ai utilisé l’IA dans Figma qui m’a permis de générer le design pour les maquettes, je lui ai dit ce que je voulais comme design et il me la générer.

Voici les différentes maquettes :

Page de Login :

Première page qui s’affiche quand on lance l’application.

Figure 3 - Page Login

Page Enseignant  - Saisie du Suivi hebdomadaire :

Quand on se connecte en tant qu’enseignant, c’est la première page qui s’affiche où l’on peut Saisir le suivi de l’élève.

Figure 4 - Page Enseignant Saisie du Suivi

Page Enseignant  - Saisie du Suivi hebdomadaire  avec Motif de l’absence :

Même page que celle du dessus sauf ici il y a le Motif de l’absence quand on clique sur le Bouton « Absent ».

Figure 5 - Page Enseignant Saisie du Suivi avec Motif d'absence

Page Enseignant - Consultation de ses suivis :

On peut filtrer par élève et par date.

Figure 6 - Consultation des Suivis

Page Admin - Statistiques de gestion :

Figure 7 - Statistiques

Page Admin - Tous les Suivis :

l’admin a accès à tous les suivis de l’ensemble du corps enseignant avec des filtres.

Figure 8 - Tous les Suivis

Page Admin - Gestion des ressources (CRUD) :

Ajouter, Modifier et Supprimer des entités (Elèves, Enseignants et Parents)

Figure 9 - Gestion des entités (CRUD)

Pop-up  - Modification élèves :

Figure 10 - Pop-up Modification d'élève

Pop-up - Ajout d’élève :

Figure 11 - Pop-up Ajout d'élève

Page Admin – Attribution pédagogique :

Figure 12 - Attribution pédagogique

## Modèle Conceptuel de Données

Figure 13 – MCD

1ère version du MCD :

Il manquait les identifiants naturels souligné pour les tables Élèves et Suivis.

Mise en page était brouillon.

2ème Version du MCD :

- Ajout des identifiants naturels pour la table Élèves et Suivis.

- Ajout du champ « numéro_de_suivi » dans la table Suivis.

- Ajout du champ « est_actif » dans la table Élèves.

- Ajout des champs « heure_debut et heure_fin »

- Changement de cardinalité de « 1,n à 0,n » pour relation entre  Élèves à Utilisateurs

Spécificité des relations entre Utilisateurs et Suivis :

Un nouvel enseignant n’a pas encore rédigé de suivis à son arrivé, c’est pour cela que la cardinalité est de « 0, n » au lieu de « 1,n ».

Spécificité des relations entre Élèves  et Suivis :

Un élève peut ne pas avoir encore de suivis, c’est pour cela que la cardinalité est de « 0, n » au lieu de « 1, n ».

Spécificité des relations entre Utilisateurs et Élèves (Relation Affecter) :

Du côté des Utilisateurs :

Un utilisateur (enseignant ou administrateur) peut être enregistré dans le système sans avoir encore d’élèves attribués à sa charge. C’est pour cela que la cardinalité est de « 0, n » au lieu de « 1, n ». Cela permet de créer le compte d’un nouvel enseignant avant même qu’il ne commence ses séances.

Du côté des Élèves :

Un élève peut être inscrit dans la base de données mais ne pas encore être affecté à un enseignant spécifique. C’est pour cela que la cardinalité est de « 0, n » au lieu de « 1, n ».

## Choix technique du système de session

Pour maintenir la connexion de l’utilisateur et gérer les droits d’accès (Enseignant ou Administrateur) tout au long de sa navigation, j’ai choisi d’utiliser le module natif de Streamlit : st.session_state .

Justification du choix

Le session_state est un dictionnaire Python persistant durant toute la durée de la session de l'utilisateur sur le navigateur. Il est idéal pour ce projet car :

- Simplicité : Il permet de stocker facilement des variables (ex : logged_in = True) sans avoir besoin de cookies complexes.

- Sécurité côté serveur : Contrairement aux cookies classiques stockés chez l'utilisateur, les données de session_state restent sur le serveur, ce qui limite les risques de manipulation des rôles par l'utilisateur.

- Réactivité : Streamlit recharge la page à chaque interaction ; le session_state assure que l'utilisateur ne soit pas déconnecté à chaque clic.

## Chiffrements des mots de passes

Afin de garantir la confidentialité des comptes utilisateurs et de respecter les bonnes pratiques de sécurité, les mots de passe ne seront jamais stockés en « clair » (lisibles) dans la base de données MySQL.

Choix technique : la bibliothèque bcrypt

J’ai choisi d’utiliser la bibliothèque bcrypt pour gérer la sécurisation des accès. C’est un standard de l’industrie pour plusieurs raisons :

- Salage automatique (Salt) : bcrypt génère un « sel » aléatoire pour chaque mot de passe, ce qui empêche deux utilisateurs ayant le même mot de passe d’avoir le même hash en base de données. Cela protège contre les attaques « Rainbow Tables »

- Lenteur adaptive : Contrairement à MD5 ou SHA-1 (qui sont obsolètes), bcrypt est volontairement un peu lent, ce qui rend les attaques par "Brute Force" très difficiles.

- Compatibilité Python : Elle s’intègre parfaitement avec Streamlit et MySQL.

Détails techniques sur Bcrypt :

- Algorithme Blowfish : Bcrypt est basé sur le chiffrement par bloc Blowfish. Sa particularité est d'être un algorithme de hachage "lent" par conception, ce qui le rend extrêmement résistant aux attaques par force brute.

- Salage automatique (Salt) : Bcrypt génère et intègre automatiquement un "sel" (une chaîne aléatoire) unique pour chaque mot de passe. Cela garantit que deux utilisateurs ayant le même mot de passe (ex: "12345") auront des hashs totalement différents en base de données, rendant les attaques par tables de correspondance (Rainbow Tables) impossibles.

- Facteur de coût (Work Factor) : Bcrypt permet de définir un paramètre de "coût" (itérations). Cela signifie qu'on peut augmenter la difficulté de calcul du hash au fil des années pour compenser l'évolution de la puissance des ordinateurs, sans changer d'algorithme.

- Empreinte fixe : Comme mentionné précédemment, il produit toujours une chaîne de 60 caractères, ce qui permet de standardiser la structure de la table Users avec un VARCHAR(60).

## Modèle Logique de Données

Le MLD a été fait avec MySQL Workbench.

Figure 14 - MLD

La table « Assignments » est une relation de type « n, n » (Plusieurs-à-Plusieurs), elle devient donc une table à part entière. Elle contient les deux IDs pour lier un enseignant à un élève.

Types de données :

le mot de passe dans la table « Users » a  une longueur de 60 caractères pour accueillir le hash généré par bcrypt car un hash bcrypt se décompose de la manière suivante :

- L'identifiant de l'algorithme (3 caractères) : Par exemple $2b$ ou $2a$, ce qui indique quelle version de bcrypt a été utilisée.

- Le coût / "Cost factor" (3 caractères) : Par exemple $12$, qui définit le nombre d'itérations (plus il est élevé, plus le hash est lent à générer et donc difficile à craquer par "force brute").

- Le "Salt" (22 caractères) : Une chaîne aléatoire ajoutée pour garantir que deux mots de passe identiques ne produisent jamais le même hash.

- Le "Hash" final (31 caractères) : Le résultat de l'empreinte du mot de passe combiné au sel.

Total : 3 + 3 + 22 + 31 = 59 caractères, auxquels on ajoute un caractère de contrôle ou une marge de sécurité, ce qui amène le standard à 60 caractères.

Les emails sont marqués comme UNIQUE pour éviter les doublons de comptes.

Pour l’email j’ai choisi de mettre une longueur de 320 caractères selon les normes RFC qui dit qu’il y a 64 caractères pour l’adresse locale avant l’arobase (l’@ comptant pour 1 caractère) et 255 caractères pour après l’arobase.

## Stratégie de test

Ma stratégie de test vise à garantir que l’application Kaizen Classroom est non seulement fonctionnelle, mais aussi sécurisée et fiable pour les enseignants et administrateurs.

Type de tests et ordre d’exécution :

- Tests Unitaires : Validation individuelle des fonctions de sécurité (hachage et vérification des mots de passe dans security.py).

- Tests d’Intégration : Vérification de la communication entre l’application Python et la base de données MySQL (connexion et exécution de requêtes).

- Tests Fonctionnels : Vérification du flux complet : connexion utilisateur -> redirection selon le rôle -> affichage des données des élèves.

- Tests de Validation (Interface) : Test des composants visuels de Streamlit

Moyens à mettre en œuvre :

- Outils : HeidiSQL pour vérifier l’état des tables après les manipulations

- Automatisation : Utilisation d’un script de Seeding ( seed_users.py) pour réinitialiser un environnement de test propre et sécurisé en un clic.

Couverture des tests :

Les tests ne seront pas exhaustifs. Il est impossible de tester toutes les combinaisons de saisie dans le temps imparti.

- Focus : Je privilégie les "Chemins Critiques" (Authentification, accès aux données élèves, saisie des suivis).

- Cas limites : Je teste les erreurs courantes (mauvais mot de passe, email inexistant, champs vides) pour m'assurer que l'application ne "plante" pas mais affiche une erreur compréhensible.

# Réalisation

## Architecture de l’application

Figure 15 - Architecture de l'application

## Dossier de Réalisation

### Environnement logiciel et matériel :

- Matériel : Ordinateur du CPNV.

- Système d’exploitation : Windows 11

- Outils de développement : Pycharm 2025.2.0.1, MySQL Workbench pour le MLD, Draw.io pour le MCD.

- Versions des langages : Python 3.13.7 et MySQL 8.0.

J’ai opté pour Python 3.13.7, car c’est la version stable la plus récente au moment du développement. Elle offre le meilleur compromis entre les nouvelles fonctionnalités et la compatibilité totale avec les bibliothèques tierces indispensables à mon projet, telles que Streamlit, Bcrypt et MySQL-Connector. Utiliser une version plus ancienne aurait été moins sécurisé, et une version expérimentale (comme la 3.14) aurait risqué de rendre le système instable.

Bien que des versions plus récentes (comme MySQL 9.4) soient disponibles, j'ai choisi de travailler avec MySQL 8.0 pour plusieurs raisons stratégiques :

- Stabilité et Support (LTS) : La version 8.0 est une version dite LTS (Long Term Support). Elle est éprouvée, extrêmement stable et largement utilisée en entreprise. Les versions 9.x sont des versios « Innovation », ce qui signifie qu’elles changent tous les 3 mois et ne sont pas faites pour la stabilité à long terme.

- Compatibilité de l'Écosystème : MySQL 8.0 garantit une compatibilité parfaite avec tous les connecteurs Python (mysql-connector-python) et les outils d'administration comme MySQL Workbench ou HeidiSQL. Les versions 9.x introduisent parfois des changements dans les protocoles d'authentification qui peuvent créer des conflits avec certaines bibliothèques tierces.

- Maîtrise de l'environnement : Le choix de la version 8.0 s'appuie également sur mon expérience préalable acquise lors de précédents modules de formation. La maîtrise des outils d'administration et des spécificités syntaxiques de cette version m'a permis d'être immédiatement opérationnel, réduisant ainsi les risques d'erreurs de configuration et optimisant le temps de développement imparti pour ce TPI.

### Répertoire et fichiers :

Fichiers de Logique et de Données :

Ces fichiers gèrent l’interaction avec la base de données et la sécurité.

- database.py : Contient la configuration de base de la connexion MySQL et aussi la vérification du login. C’est ici que l’application établit le pont avec le serveur de base de données.

- data_manager.py : C’est le « moteur » de données. Il contient toutes les fonctions SQL qui extraient et formatent les données brutes pour les pages.

- security.py : Gère la protection des données avec le hachage des mots de passe.

Fichiers d’Interface Utilisateur :

Ces fichiers gèrent ce que l’utilisateur voit à l’écran grâce à Streamlit.

- login.py : Le point d’entrée de l’application. Il gère l’authentification et redirige l’utilisateur vers la bonne page selon son rôle (Admin ou Enseignant).

- admin_page.py : Contient toute l’interface destinée aux administrateurs.

- teacher_page.py : Interface dédiée aux enseignants pour la saisie des suivis et la consultation de leurs propres activités.

Dossiers de Conception et Ressources :

- /database : Contient Script_Create_DB.sql, le script permettant de recréer l’intégralité de la structure de la base de données.

- /design : Regroupe la partie réflexion du projet :

- MCD et MLD : Schémas conceptuels et logiques de la base de données.

- Maquettes : les dessins préparatoires de l’interface utilisateur.

- /docs : Journal de travail en .xlsx et documentation  en .docx et aussi en PDF.

- /tests : Contient le script de test automatisés « test_security.py ».

Fichiers de Configuration et Utilitaires :

- requirements.txt : Liste de toutes les bibliothèques Python nécessaires pour installer le projet sur une nouvelle machine.

- .env : Fichier contenant les identifiants de connexion locaux (masqué par le .gitignore pour la sécurité)

- .env.example : Modèle de configuration pour aider l’utilisateur à créer son propre fichier .env

- seed_users.py : Un script utilitaire pour remplir la base de données avec des utilisateurs de test lors du premier lancement.

- . gitignore : Indique à Git de ne pas sauvegarder les fichiers inutiles ou sensibles.

- README.md : Le guide d’accueil qui explique comment installer et lancer le projet.

### Programmation et Dépendances :

Librairies externes :

- Streamlit

- Bcrypt

- Mysql-connector-python

- Python-dotenv

- pytest

Reconstruction du Logiciel :

1. Prérequis système

- Python 3.13+ : Language de programmation de l’application

- Serveur MySQL : Pour la gestion de la base de données. (XAMPP ou MAMP pour Mac)

- Git : Pour la récupération des sources.

2. Récupération des sources et dépendances

Après avoir cloné le dépôt ou extrait l'archive, il est nécessaire d'installer les bibliothèques Python requises. L'installation est automatisée via le fichier requirements.txt. Dans le terminal taper cette commande :

« pip install -r requirements.txt »

3. Configuration de la base de données

- Création des tables : Importer le script SQL fourni (/database/Script_Create_DB.sql) dans votre instance MySQL.

- Sécurisation des accès :

- Le logiciel utilise des variables d'environnement pour ne pas stocker d'identifiants en clair dans le code.

- Renommer le fichier .env.example en .env.

- Modifier les valeurs (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD) pour correspondre à votre configuration locale.

4. Amorçage des données (Seeding)

Pour pouvoir se connecter et tester l’application, un script d’initialisation doit être exécuté :

Dans le terminal taper cette commande :

« python seed_users.py »

5. Lancement de l’application

L’interface utilisateur est lancée via le framework Streamlit :

Dans le terminal taper cette commande :

« streamlit run login.py »

### Codes :

La Sécurité : le hachage avec BCrypt :

Figure 16 - Fonctions Ajout Enseignant

Pour garantir la confidentialité des utilisateurs, j’ai implémenté la bibliothèque BCrypt. Avant l’insertion en base de données, le mot de passe est ‘salé’ et haché. Cela signifie  que même en cas de vol de la base de données, les mots de passe originaux restent indéchiffrables.

La Logique SQL : Requêtes avec jointures et filtres dynamiques

Figure 17 - Requête SQL

Cette fonction utilise une jointure SQL (INNER JOIN) pour lier les rapports de suivi aux noms des élèves. J’ai mis en place une construction de requête dynamique : les filtres (par élève ou par date) ne sont ajoutés à la requête SQL que si l’utilisateur les sélectionne dans l’interface, optimisant ainsi les performances et la précision des résultats.

J’ai mis un INNER JOIN car il me permet de :

- Lier les tables : Il permet de faire correspondre chaque ligne de la table follow-ups avec la ligne correspondante dans la table students en utilisant une clé étrangère.

- Récupérer des données lisibles : Au lieu d’afficher un simple ID, je peux extraire le prénom et le nom de l’élève (s.firstname , s.lastname) pour les afficher dans l’interface

- Filtrer les résultats : Le INNER JOIN garantit que l’on ne récupère que les suivis qui possèdent un élève valide associé.

Pourquoi je n’ai pas utilisé de LEFT ou de RIGHT JOIN car le LEFT JOIN afficherait les suivis même si l’élève a été supprimé de la base. Avec INNER JOIN, je m’assure de la cohérence : un suivi n’existe et n’est affiché que s’il est rattaché à un élève existant.

Enfin, l'utilisation de paramètres (%s) permet de prévenir les attaques par injection SQL en séparant la structure de la requête des données saisies par l'utilisateur.

La Robustesse : Variables d’environnement

Figure 18 Fonctions Connexion BD

Afin de respecter les bonnes pratiques de développement, les identifiants de connexion ne sont pas écrits en dur dans le code mais chargés via un fichier .env .

## Description des tests effectués

Outil de Test : Pytest(unitaires) et manuels (autres)

### Test Unitaires

Pour chaque test unitaire, j’ai choisi d’opter pour  la méthode des 3A car je l’avais déjà utilisée dans d’anciens modules et aussi je trouve qu’elle est  très bien structurée pour pour valider des fonctions de manière isolée dont les étapes sont les suivantes :

- Arrange (Préparer) : j’initialise l’environnement de test

- Act (Agir) : j’exécute la fonction spécifique que je souhaite tester.

- Assert (Vérifier) : je compare le résultat obtenu avec le résultat attendu.

Tableau descriptif de chaque test :

| ID | Cas de Test | Conditions (Inputs) | Résultat attendu | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU-01 | Type de retour | Password: "MonMotDePasse123" | Le hash doit être une chaîne (str) et non des bytes. | ✅ Validé |
| TU-02 | Succès de vérification | Password: "Secret789!" + son Hash | La comparaison doit retourner True. | ✅ Validé |
| TU-03 | Échec de vérification | Password: "MauvaisMDP" + Hash de "MonMotDePasse123" | La comparaison doit retourner False. | ✅ Validé |
| TU-04 | Vérification du Sel | Hachage successif de deux mots de passe identiques | Les deux hashs doivent être différents l'un de l'autre. | ✅ Validé |

Pour lancer les tests j’utilise cette commande dans le terminal :

“python -m  pytest tests/test_security.py”

Preuves :

TU-01 :

Figure 19 - Test Unitaire 1

TU-02 :

Figure 20 - Test Unitaire 2

TU-03 :

Figure 21 - Test Unitaire 3

Figure 22 - Exemple de code de test

Détail du test d’échec (TU-03) :

Arrange (Préparer) : Dans cette étape, je définis un mot de passe correct (raw_password) et je génère son empreinte numérique(hash) via la fonction à tester. J’initialise également un mot de passe volontairement erroné (wrong_password).

Act (Agir) : J’appelle la fonction « check_password » en lui passant le mauvais mot de passe et le hash valide. C’est l’action de « tentative de connexion ».

Assert (Vérifier) : le test vérifie avec « assert » que le résultat est bien « False » . Si la fonction avait renvoyé « True », le test aurait échoué, signalant une faille de sécurité majeure.

TU-04 :

Figure 23 - Test Unitaire 4

### Test d’intégration

L’objectif de ces tests est de valider la communication entre l’interface utilisateur, la logique métier et la persistance des données dans MySQL.

Test IT-01 : Création d’une affectation pédagogique

Condition : L’administrateur  souhaite lier un enseignant à un élève spécifique.

Flux testé :

admin_page.py  data_manager.py (fonction assign_student_to_teacher)  Base de données (table assignments).

Pour ce test, j’ai préalablement créé un compte enseignant au nom de « Mathieu Tarchini » via l’interface de gestion, afin de valider le flux complet de création puis d’affectation.

| Étape | Action | Résultat attendu | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sélectionner "M. Tarchini" et "S. Lopez" dans le formulaire. | Les options sont correctement récupérées de la BD. | ✅ |
| 2 | Cliquer sur le bouton "LIER". | Un message "Lien créé !"apparaît. | ✅ |
| 3 | Vérifier l'affichage en bas de page. | Une nouvelle carte d'affectation apparaît dynamiquement. | ✅ |
| 4 | Vérifier la persistance | Une nouvelle ligne avec les IDs correspondants est créée. | ✅ |

Figure 24 -  Étape 1-2-3  Confirmation visuelle

Figure 25 – Étape 4 SQL de l'attribution élève-enseignant

L'enseignant Mathieu Tarchini et l'élève Sofia Lopez possède tous deux l'ID 3 dans leurs tables respectives.

Sur la Figure 25, la ligne 5 confirme l'insertion : l'ID de l'enseignant (Users_idUsers = 3) est correctement associé à l'ID de l'élève (Students_idStudents = 3).

Test IT-02 : Validation de la cohérence horaire lors de la saisie

- But :  Vérifier que l’application bloque l’enregistrement si l’heure de fin est antérieure à l’heure de début.

- Flux testé : teacher_page.py  Logique de contrôle  Affichage du message d’erreur

Conditions du test :

- Élève : Sofia Lopez

- Heure de début :  12:00.

- Heure de fin : 10:00.

- Action : Clic sur le bouton « Enregistrer le suivi ».

| Étape | Action | Résultat attendu | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saisir une heure de fin (10:00) inférieure à l'heure de début (12:00). | L'application compare les deux valeurs temporelles. | ✅ |
| 2 | Cliquer sur "Enregistrer le suivi". | L'insertion en base de données est bloquée. | ✅ |
| 3 | Vérifier l'interface utilisateur. | Un message d'erreur rouge explicite apparaît. | ✅ |

Figure 26 - Preuve Message d'erreur

Test IT-03 : Enregistrement réussi d’un suivi hebdomadaire

- But : Valider le flux complet de saisie d'une séance et s'assurer de sa persistance en base de données.

- Flux testé: teacher_page.py  data_manager.py (fonction save_follow_up) → MySQL (table follow-ups).

Conditions du test :

- Élève : Lucas Gaspard

- Date : 2026/05/29

- Heure de début :  13:00.

- Heure de fin : 14:15.

- Contenu : Allemand

| Étape | Action | Résultat attendu | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remplir tous les champs obligatoires avec des données valides. | Le formulaire accepte les entrées. | ✅ |
| 2 | Cliquer sur "Enregistrer le suivi". | La fonction save_follow_up est appelée avec succès. | ✅ |
| 3 | Consulter l’onglet « Tous les suivis » | La séance apparaît avec la mention « Simond (Admin) ». | ✅ |
| 4 | Vérifier la persistance. | Les données sont consultables dans l'historique et en base de données. | ✅ |

Figure 27 -  Étape 1-2 Confirmation visuelle

Figure 28 Étape 3 Affichage dans l'onglet tous les suivis

Figure 29 -  Étape 4  Affichage dans la BD

On peut voir le résultat à la ligne 9.

### Tests Fonctionnels

Test TF-01 : Cycle complet de saisie par un enseignant

Acteur : Enseignant (Compte : Mathieu Tarchini)

But : Se connecter, trouver son élève, saisir un suivi et vérifier qu’il apparaît dans son historique.

| Étape | Action de l'utilisateur | Résultat attendu | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saisir le login et mot de passe sur la page d'accueil. | Accès autorisé, redirection vers la page Enseignant. | ✅ |
| 2 | Vérifier que seuls ses élèves apparaissent. | L'enseignant ne voit pas les élèves des autres profs. | ✅ |
| 3 | Remplir le formulaire "Saisie du suivi" pour Pablo Derulo | Les champs se remplissent sans erreur. | ✅ |
| 4 | Cliquer sur "Enregistrer" puis aller dans l'onglet "Historique". | Le suivi est visible immédiatement dans la liste. | ✅ |
| 5 | Se déconnecter. | Retour à l'écran de login, session fermée. | ✅ |

Figure 30 – Étape 1 Login Enseignant

Figure 31 – Étape 3 Test Saisie du Suivi

Figure 32 – Étape 4 Consultation de l'historique de suivi

TF-02 : Gestion complète par l’administrateur

Acteur : Administrateur (Compte : Anthony Simond)

Objectif : Préparer le système pour un nouvel élève et vérifier la cohérence des statistiques.

| Étape | Action | Résultat attendu | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Connexion à l'espace Admin. | Redirection vers le tableau de bord avec les accès privilégiés. | ✅ |
| 2 | Création : Ajouter un nouveau parent via l’onglet dédié | Le parent est ajouté à la base de données. | ✅ |
| 3 | Création : Ajouter un nouvel élève "Pablo Derulo" via l'onglet dédié. | L'élève est ajouté à la base de données. | ✅ |
| 4 | Affectation : Lier cet élève à un enseignant existant. | Le lien est créé et visible dans le récapitulatif des attributions. | ✅ |
| 5 | Supervision : Consulter l'onglet "Tous les suivis". | L'administrateur voit l'historique global de tous les professeurs. | ✅ |
| 6 | Statistiques : Vérifier le tableau de décompte des périodes | Le tableau se met à jour et affiche le nombre de séances et d'heures pour chaque enseignant | ✅ |

Figure 33 – Étape 3 Ajout élève

Figure 34 – Étape 4 Affectation

Figure 35 – Étape 5 Affichage du Suivi

Figure 36 – Étape 6 Statistiques

## Erreurs restantes :

Suppression de parents liés :

- Description détaillée :

Lors de la tentative de suppression d’un parent qui possède encore des élèves liés dans la base de données, l’application affiche un message d’erreur générique. La contrainte de clé étrangère (Foreign Key) de MySQL empêche la suppression pour protéger l’intégrité des données.

- Conséquences :

L’administrateur ne peut pas supprimer le parent tant que les élèves ne sont pas supprimés ou réaffectés.Cela peut être frustant si l’utilisateur ne comprend pas pourquoi l’action est bloquée.

- Actions envisagées :

Implémenter une vérification préalable en Python pour avertir l’utilisateur. Exemple : "Impossible de supprimer ce parent car il est lié aux élèves suivants : [Liste]".

## Liste des documents fournis

- Rapport de projet en PDF et imprimé

- Journal de travail en PDF et imprimé.

- Fichier archive : Script de création de la BD SQL, Dossier contenant le code et README

# Conclusion

## Objectifs atteints / non-atteints

Objectifs atteints : L’intégralité des fonctionnalités décrites dans le cahier des charges a été réalisée. Cela inclut le système d’authentification sécurisé, la gestion complète (CRUD) des utilisateurs par l’administrateur, ainsi que la saisie et la consultation des suivis par les enseignants.

Objectifs non-atteints :

Aucun objectif fonctionnel majeur n’a été oublié.

## Points positifs / négatifs

Points positifs :

J’ai pu atteindre  mon objectif personnel pour les fonctionnalités. Mon architecture de mon application est claire entre la logique de données et l’interface.

Points négatifs :

Pour l’instant je n’en ai aucun.

## Améliorations possibles

1. Améliorations de l’Interface

- Mode Sombre : Ajouter un interrupteur pour passer l’interface en mode sombre.

- Tableau de bord visuel : Ajouter des graphiques pour visualiser l’évolution des présences d’un élève sur l’année.

2. Fonctionnalités Pédagogiques

- Générateur de rapports PDF : Ajouter un bouton pour exporter le suivi d’un élève en format PDF professionnel. Cela permettrait à l’enseignant de l’imprimer pour un entretien avec les parents.

3. Sécurité et Administration

- Gestion des mots de passe oubliés : Implémenter une fonction de récupération de compte par email ou via un code généré par l’administrateur.

- Double authentification (2FA) : Pour le compte administrateur, ajouter une couche de sécurité supplémentaire

4. Communication

- Portail Parent : Créer un troisième rôle « Parent » avec une interface très simplifiée où ils ne peuvent voir que les rapports et les notes concernant exclusivement leur propre enfant.

- Système de notifications : Ajouter une petite cloche d’alerte sur l’interface administrateur lorsqu’un enseignant a saisi un nouveau rapport de suivi.